操作手册  ·  商业候选版

企业工作站

从目标到执行、验收、审批与复盘的真实业务闭环

面向决策人、部门负责人、员工、财务与人事

| 环境 | 独立 Staging 验收后开放内部试用 |
| --- | --- |
| 数据方式 | Supabase PostgreSQL + RLS + Storage |
| 版本日期 | 2026 年 8 月 30 日 |

# 1. 一页上手

系统目标 领导只需说明目标、截止时间、预算和约束；系统将目标拆到部门和个人，并把执行、成果、验收、审批、通知和复盘连接成一条可追踪业务链。

| 岗位类型 | 岗位角色 | 首次进入重点 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理层 | 决策人 | AI 决策调度台 | 下达目标、确认拆解、处理风险、总验收 |
| 业务负责人 | 部门负责人 | 负责人推进台 | 承接目标、调度资源、验收成果、业务审批 |
| 执行成员 | 员工 | 我的执行台 | 执行任务、上报阻塞、上传成果、提交验收 |
| 财务人员 | 财务 | 财务执行中心 | 费用审批、薪资核对与发放 |
| 人事人员 | 人事 | 组织人事 | 人员档案、职级政策、薪资复核 |

## 完整业务闭环

- 决策人输入战略目标。

- AI 生成部门目标、唯一负责人、个人任务、依赖关系和验收标准。

- 决策人检查方案并确认下发。

- 员工或负责人开始执行，更新进度并处理依赖。

- 执行人上传真实成果文件并提交验收。

- 指定验收人通过成果，或说明原因退回修改。

- 阻塞、逾期和验收超时进入领导行动清单。

- 全部任务完成后，领导总验收、复盘并归档。

# 2. 登录与岗位权限

通过企业统一登录入口进入系统。服务端根据组织、部门、职级、角色和权限码生成工作会话。

访问控制 导航只显示当前身份有权使用且已通过商业就绪门禁的模块；直接访问越权地址会由服务端拒绝。

退出后服务端会话失效，PWA 静态缓存同时清理。

正式上线提醒 内部试用前必须在独立 Staging 环境完成真实身份、数据库迁移、RLS、对象存储、桌面端和移动端验收。

# 3. 决策人操作

## 3.1 下达命令

- 进入“AI 决策调度台”。

- 点击“发起新决策”。

- 填写战略目标、硬性截止、预算上限和关键约束。

- 点击 AI 拆解，检查部门目标、负责人、任务、依赖和验收标准。

- 确认方案并下发；任务会同步进入专项项目、任务中心、负责人推进台和个人执行台。

## 3.2 管理风险和周报

“今日必须处理”按紧急程度汇总依赖异常、阻塞超时、任务逾期、验收超时和待领导审批。首页“本周执行摘要”统计完成率、推进中、待验收、阻塞、逾期、依赖风险和待审批数量；点击“复制周报”可直接生成文字摘要。

## 3.3 总验收与归档

只有全部任务完成且协同请求关闭后，才能提交总验收。总验收通过后完成归档，已验收成果将沉淀到业务闭环记录。

# 4. 部门负责人操作

- 在“负责人推进台”承接部门目标。

- 检查 AI 推荐人员，结合人员标签、工作负荷和能力调整安排。

- 协调阻塞、前置依赖和跨部门支持。

- 员工提交成果后，对照验收标准填写意见并通过或退回。

- 在审批中心处理当前权限范围内的业务申请。

职责分离 负责人本人执行的任务不能自提自批，系统会自动交给决策人验收。

# 5. 员工操作

## 5.1 执行和交付

- 在“我的执行台”查看任务、期限、验收标准和前置依赖。

- 前置任务完成后点击“开始执行”。

- 更新进度；遇到问题时填写阻塞原因并上报。

- 需要预算、增员或培训时发起协同请求。

- 上传成果文件，确认文件可下载后提交验收。

强制规则 没有成果文件的任务不能进入验收，执行人也不能绕过验收直接把任务改为完成。

## 5.2 个人业务

审批中心：发起并跟踪报销、采购与合同流程。

通知中心：处理任务、审批和业务异常提醒。

薪资管理：员工只查看本人工资单。

# 6. 财务操作

- 处理预算、采购等财务协同。

- 核对工资政策、奖金、扣减和工资单范围。

- 等待人事复核和领导批准。

- 批准完成后执行最终发放并留存状态。

薪资原则 工资数据确认 → 财务核算 → 人事复核 → 授权批准 → 财务发放。所有状态来自服务端记录。

# 7. 人事操作

- 处理增员、培训和人员支持。

- 维护组织档案、部门、职级和汇报关系。

- 配置部门与职级对应的薪资政策。

- 复核员工范围、工资政策和计算结果。

- 处理人员状态变更并保留审计记录。

# 8. 项目管理

概览：目标、健康状态、成员和动态。

里程碑：创建和查看关键节点。

任务：创建、分配、评论和状态查看。

甘特图：根据任务与里程碑日期自动生成。

文件：上传真实文件内容，刷新后仍可下载。

日报：成员提交今日完成、下一步、阻塞和支持需求。

复盘：负责人维护结果、有效做法、经验教训、后续动作并收口风险。

流程边界 AI 决策创建的专项项目必须从执行工作台推进；项目详情不能绕过验收流程直接修改任务结果。

# 9. 活动、客户与分析

## 9.1 活动

活动与项目共用统一数据仓库。创建活动后会同步出现在活动推进和项目管理中，并自动生成策划、执行、推广、复盘四个阶段。

## 9.2 客户

客户管理支持新建客户、筛选、查看档案、记录跟进并推进客户阶段。客户资料由服务端保存，并按租户和权限隔离。

## 9.3 数据分析

数据分析向决策人和部门负责人展示执行趋势、交付日历、风险提醒和真实任务周报；部门负责人只查看本部门范围。

# 10. 通知与行动清单

顶部铃铛显示当前角色未读通知。

点击通知进入处理页面并标为已读。

通知中心支持逐条已读和全部已读。

每个角色只收到职责范围内的新任务、阻塞、验收、逾期和审批提醒。

# 11. 文件与数据保存

正式业务记录保存在 Supabase PostgreSQL，文件保存在 Supabase Storage，并由 RLS、对象权限和服务端审计保护。浏览器不作为正式业务数据库。

## 正式部署建议

- 配置 Supabase 数据库、Auth 和 Storage。

- 建立数据库与对象存储备份策略。

- 配置 HTTPS、企业域名、权限审计和日志保留周期。

# 12. 常见问题

### 为什么任务不能开始？

检查前置依赖。所有前置任务完成后，按钮才会变为“开始执行”。

### 为什么不能提交验收？

任务必须处于执行中，并至少上传一个成果文件。

### 为什么负责人不能验收自己的任务？

系统执行职责分离，负责人自己的交付由决策人验收。

### 为什么不能进行薪资核算？

检查当前账号权限、有效薪资政策、工资周期和员工范围是否完整。

### 为什么页面自动跳回首页？

当前角色没有该页面权限，请从当前岗位导航进入允许模块。

### 文件为什么不能下载？

检查文件处理状态、对象存储权限、记录归属和当前会话；失败时保留错误码用于追踪。

# 13. 最终验收清单

- 决策人下达目标并确认下发。

- 执行人开始任务、上传成果并提交验收。

- 负责人完成验收或退回修改。

- 员工发起协同，财务或人事完成处理。

- 员工发起报销，审批人完成通过、退回和再次提交。

- 人事核对组织、职级和薪资政策。

- 财务核算、人事复核、领导批准、财务发放。

- 决策人查看通知和周报，完成总验收并归档。

验收通过标准 五类角色均只能看到职责所需内容；每个提交动作都有下一责任人；成果、审批、通知和汇总数据能在对应页面继续推进。